浙商大财〔2007〕151号

浙江工商大学关于

修订招投标管理办法的通知

校内各部门：

为进一步规范学校招投标工作，现重新修订《浙江工商大学招投标管理办法》，请遵照执行。

二○○七年六月二十七日

浙江工商大学招投标管理办法

为了规范学校招标投标工作，提高经费使用效益，加强学校支出管理，保证项目质量，根据国家法律、法规及学校有关规定精神，结合学校实际，制定本管理办法。

一、管理范围

（一）纳入浙江省政府集中采购目录的采购项目和纳入浙江省招投标范围的建设工程项目（包括货物类、工程类、服务类等），均应按照国家和省有关政府采购及招投标管理的相关政策和法律、法规执行。

（二）除上述规定范围之外，由学校自行依法组织采购的金额在5万元（含）以上的项目必须按本管理办法规定进行招投标，具体包括：

1、外购或自制总价值在5万元(含) 或单件价格2万元(含)以上的各种设备，包括教学仪器、软件及行政、体育设备等。

2、工程造价在5万元(含)以上的基建工程项目的总承包、勘察、设计、施工、设备供应、工程监理等。

3、工程费用在5万元(含)以上的各种维修改造工程项目，包括房屋、室外工程、教室实验室改造、公用建筑设施改造等维修改造工程等。

4、基建及维修工程项目中明确规定由学校供应（甲供）的5万元(含)以上的材料（对乙供的无标价材料及设备暂由学校成立核质核价小组进行核质核价）。

5、各类5万元(含)以上的大宗物资采购及一次金额未达5万元但全年连续发生同类业务（如学报、校刊等的印刷费用、绿化、卫生用具、公寓用品、食堂粮油及冰冻肉、水产品采购，但蔬菜、蛋禽等鲜活产品采购除外）累计金额超过5万元(含)的项目。

6、学校所属商业用房招租、校内独立核算部门承包经营人选确定。

7、学校的各类保险、设备（含交通工具）维修及师生体检项目。

8、根据本办法规定，学校认为应当采用招标的其他经费项目。

（三）对由学校自行依法组织的采购金额在1万元(含)以上5万元以下的项目，不需组织招投标，但应按以下规定执行：

1、必须由项目主管部门负责人在内至少两人决策，原则上要求“货比三家”，采购结束相关人员应在财务相关凭证上签署意见并签名。

2、由项目主管部门、使用部门各派1-2人同行实施（采购）并填写《1万元以上5万元以下项目实施（采购）登记表》，同行实施（采购）者在登记表上签名，财务处凭登记表付款。

3、实行“搭购”制度，对于在过去30天内（从项目实施之日往前推算）招标过的项目或商品，且市场价格波动不大，可以参照该招标项目的价格，搭购同类项目或商品。

4、实行价格公告制度，项目主管部门应在15个工作日内将经费项目实施（采购）信息送达财务处，并由校财务处（后勤服务中心财务部）在公告栏内予以公告。发现有问题者，可向校纪委、监审处反映。

二、招标工作组织

（一）纳入浙江省政府集中采购目录的采购项目，由政府有关部门统一组织，经批准由学校项目归口管理部门选派1人，财务处或纪监审部门选派1人参加，必要时可增加使用部门代表1人；纳入浙江省招投标范围的建设工程项目，由政府有关部门统一组织，由学校基建处负责人、工作人员、技术专家各1人参加；纪委、财务处各选派1人参加。

（二）除上述规定范围之外，由学校自行依法组织采购的金额在5万元（含）以上项目的招标投标活动应当遵循公开、公平、公正、择优和诚实信用的原则，并应当接受校纪委对招投标活动全程的监督。

学校的资产或工程管理部门（设备管理处、总务处、基建处、后勤服务中心等部门）负责组织相应的项目招标工作组，实行组长负责制，其组长由实职科以上干部担任，20万元(含)以上的经费项目由实职副处以上干部担任，主持招投标工作。各项目招标工作组一般应由以下人员组成：

1、教学及行政设备物资采购招标组由设备管理处、财务处、监审处、校内（外）专家代表2名组成，由设备管理处人员担任组长，项目使用部门代表列席会议。

2、维修装修项目招标组由总务处、财务处、监审处、教职工代表和校内（外）专家代表组成，由总务处人员担任组长，项目使用部门代表列席会议。

3、基建工程项目招标组由基建处、财务处、监审处、教职工代表和校内（外）专家代表组成，由基建处人员担任组长，项目使用部门代表列席会议。

4、学校商业用房招租项目招标组由总务处、财务处、监审处、法律顾问及教职工代表或专家代表组成，由总务处人员担任组长。

5、其他项目招标组由有关职能部门、财务处、监审处、教职工代表和校内（外）专家代表组成，由参加招标职能部门人员担任组长，项目采购（使用）部门代表列席会议。

以上招标项目招标组一般由5人组成，教职工和校内专家代表由工会分别从学校教职工或学校招标人员人才库中随机选派。对于金额在50万元（含）以上的基建、维修工程、设备物资采购等项目，其招标工作组由7-9人组成，其中增加的成员为校内（外）专家（原则上由校外专家参加）和招标主持部门的代表，校外专家由纪委或工会向上级有关部门提请进行选聘。教学仪器等专用设备招标工作组的专家代表须不少于2人。招标组成员除教职工代表和校内（外）专家外，应由学校科处级干部（含中级职称以上）担任。校领导不参加招标工作组，不推荐投标人。招标主持部门可另有1人参加招标工作，负责招标工作具体事务，但不参与决标投票。

后勤服务中心经费开支的项目，参照以上规定成立招标组。

与投标人有利害关系的人应主动回避参加相关项目招标工作，已经参加的应当立即更换。招标项目工作组成员的名单在中标结果确定前应当保密。

三、招标工作程序

（一）招标项目须按照学校有关规定，先履行立项审批手续，取得批准。招标立项工作由招标主持部门负责，具体程序如下：

1、项目使用部门提出项目书面申请和经费预算方案，报招标主持部门。

2、招标主持部门在对使用部门提出的项目申请经过初审基础上（必要时召集组织项目评议工作组进行论证，提出论证意见及项目建议预算方案），按审批权限报有关部门、学校分管领导、校长办公会议审批立项。

使用部门所申报项目的相应资金或资金来源已经落实的，应当在书面申请中如实载明。

3、招标主持部门负责编制招标书，招标书需经项目主持部门集体讨论通过。

（二）学校招投标一般采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等方式。对因特殊情况无法实施公开招标或有特殊要求的物资采购与建设工程施工项目，经有关主管校领导批准，可以采取其他招标方式。

（三）凡采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式的，由招标主持部门负责通过学校校园内宣传橱窗、公告栏及校园网、报刊或者其他媒介发布招标公告（其中对50万元(含)以上的标的项目原则上要求登报发布招标信息）。信息发布时间原则上为一周，对金额较大或重要项目应适当延长发布时间，以保证招标信息畅通。

招标公告应当载明招标项目的性质、规格、数量、实施地点、获取招标文件的办法以及对投标人的资质等级要求等事项，并应注明投标书必须以书面形式密封并加盖公章，在规定时间内送达或寄达，否则投标无效。

招标项目设有标底的，标底必须保密。

学校可以根据招标项目本身的要求，在招标公告或者投标邀请书中，要求投标人提供有关营业执照、资质（信）证明文件和业绩情况，并对投标人进行资格审查。对资质不符学校招标要求的投标人，取消其投标资格。国家对投标人的资格条件有规定的，从其规定。

（四）招标主持部门作为投标书的接受部门。招标主持部门在收到标书时应对其密封、加盖公章及送达时间等事项进行检查，并做好相应登记。开标之日，投标书交由项目招标工作组集体开标，应当众验明所有投标文件的密封状况，当众宣读所有投标文件的有关内容，并作记录存档。

投标人不足3家，应适当延迟开标日期或重新招标。对因施工技术的专业性、采购设备的特殊性及使用时间要求等原因，投标人少于3家的招标项目，可以采用邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价、网上竞价等方式，招标主持部门要在招投标情况登记表中附上情况说明和有关校领导的批示。

数额较大或性质比较重要的项目，投标人在递交投标书的同时，须缴纳一定数额的保证金。

（五）评标、决标由项目招标工作组组长负责召集项目招标组成员，对各投标人的投标文件进行优选，必要时可以对投标人进行实地考察。预选与最终确定中标人均应采取无记名投票方式产生。议决标会议期间招标组成员不得离开现场，并关闭通讯工具，需要询标的，由招标组当场与投标人进行联系洽询。

在进行实地考察时，考察人员不得接受被考察单位的宴请和馈赠的物品。招标组的招标考察费用单列，不在工作人员所在部门的包干经费中列支。

（六）项目招标工作组完成评决标后，由招标主持部门负责填写招标登记表（须按项目单独列表），先经招标项目工作组各成员与纪委监督员联合签字确认，再在学校校务公开栏公示3天无异议后生效（如有异议可向校纪委反映）。原件保留俟项目结算时送交校财务处入帐，复印件报校纪委、财务处、监审处备案。经公示无异议后，及时向中标人发出中标通知书，同时将招标结果通知所有未中标的投标人，由招标主持部门在15个工作日内将招标结果在学校校务公开栏内公布。中标人一经确定不得更改、转包或以附属单位代替，如中标人主动放弃中标资格，则由备选投标人代替，保证金不予退还。

此外，招标主持部门还应当负责设置“招投标工作记录簿”，真实客观地记录每次招投标全过程（包括招投标的具体操作步骤、实地考察情况以及项目招标工作组评标过程中的不同讨论意见等内容）。 并做好招投标的相关资料的保管和建库工作。

四、合同签订、项目验收与货款结算

（一）招标结束后，招标主持部门应当自中标通知书发出之后，按照招标文件和中标人的投标文件起草书面合同，金额在50万元(含)以上的招标项目须经财务处、监审处、使用部门和学校法律顾问会签后，由学校法定代表人、法定代表人授权校领导或授权招标主持部门负责人代表学校与中标方签订合同并加盖学校公章后生效。中标方须由其单位法定代表人或其授权代理人签名并加盖单位公章方为有效，使用中标单位分支机构或附属机构的公章订立合同无效。

（二）项目验收由招标主持部门和使用部门共同组织（基建工程按国家规定组织验收），项目使用部门有权拒绝不符合合同规定的货物。对验收结果，双方应在验收结算书或入库单上签署验收意见并报校财务处作结算依据。

（三）招标项目款项一般应在项目验收后结算。财务处付款必须凭符合规定的招标项目立项书（或年初预算计划书）、招标登记表（原件）、项目合同、项目验收结算书（或入库单）等相关文件进行，并应符合学校财务报销规定。对合同约定实行分期付款的项目，财务处须根据主持部门提供的有关项目进度的证明资料，并视付款金额大小分别凭校长、分管校领导、项目主持部门负责人的签批意见进行付款，严禁超进度付款行为。项目结束时，凭项目决算报告决算。

1、款项结算对象原则上只限于中标人，中标人因特殊情况需要学校与第三方进行结算的，应出具委托书等法律文件，否则，学校一律不与其他方结算。

2、合同款项结算过程中，原则上不付预付款。因特殊情况需支付预付款的，则必须严格控制在合同标的总额的10%以内（基建工程进度款的支付按《浙江工商大学基本建设资金管理办法》执行）。因由于进口设备等特殊付款要求的项目可以放宽，但须经主管校长审批签字。因工作人员过失而导致预付款无法追回的，要追究有关责任人的责任，并按有关规定予以处罚。

3、合同款项的结算金额原则上控制在预算额度之内，对决算超过预算额度5%或5万元（含）以上的，结算货款时须出具预算执行过程中校长办公会议关于该项目预算调整变更的相关决议或学校相应权限领导的批示。对基建、维修等项目在实施过程中，经项目主管部门、监审处、财务处、纪委（列席）联席会议讨论确认确须增加工程量而增加款项的，应按与会成员讨论确认后委托主持部门签发的施工联系单，凭中介机构的决算审计报告付款。

（四） 合同订立授权及付款审批权限规定

1、合同订立授权：

招标主持部门起草书面合同，经必要的程序后，按以下经费额度授权代理人代表学校签订合同：50万元以下，授权招标主持部门第一负责人(也可由部门第一负责人授权部门分管负责人)签订合同；50万元（含）以上至500万元以下，授权分管校领导签订合同；500万元（含）以上由学校法定代表人签订合同。合同本身或合同对方要求必须由学校法定代表人签字的，则不授权。

2、付款审批权限：一次性支付50万元以下，由招标主持部门第一负责人(也可由部门第一负责人授权部门分管负责人)审批；一次性支付50万元（含）以上至500万元以下，经招标主持部门第一负责人(也可由部门第一负责人授权部门分管负责人)签字后，由分管校领导审批；一次性支付500万元（含）以上，经招投标主持部门第一负责人(也可由部门第一负责人授权部门分管负责人)与分管校领导签字后，由校长审批。

五、其他规定

（一）校内任何部门和个人不得将必须招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标。如有违反，一经发现，视情节轻重，扣发相关部门负责人及责任人岗位津贴，并给予相应行政处分，直至追究法律责任。对因特殊情况确实不能招标的项目，须经分管项目部门校领导与校长协商同意后方可不采用招标方式采购。报销结算时，财务处根据两位校领导的签字审核付款。

（二）招标工作组成员及其他人员泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与投标人串通损害国家和学校利益或者他人合法权益的，对相关责任人予以校内通报批评，不得再进入招标工作组，并扣发岗位津贴。有收受财物的，没收全部违法所得；情节严重的，给予行政处分，直至追究法律责任。给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。其行为影响中标结果的，中标无效。

（三）招标完成后，未按照本办法规定与中标人订立合乎规范合同的，或者与中标人订立背离合同实质性内容的协议的，责令改正；并对相关责任人予以扣发岗位津贴。

（四）中标人不按照合同履行义务，情节严重的，除按合同条款追究其经济和法律责任外，并取消其参加学校招标项目的投标资格。对能切实履约、信誉较好的中标人，由招标主持部门建立投标人资料库，优先作为邀请招标对象，主动与其联系，提供招标信息。

（五）在招标工作组公开评标前擅自开标者,扣发责任人岗位津贴，并给予通报批评。

（六）在招标进行无记名投票前，严禁进行打招呼拉票活动。凡系经打招呼拉票所产生的投票结果，一经查实，即行作废并重新投票，同时对打招呼拉票者扣发岗位津贴，并予以全校通报批评。情节严重者，予以行政处分。

（七）学校各类经费项目，不论是否经过招标，凡发现有不负责任使学校利益受损失，或有从中获取私利的，必将进行严肃查处，追究有关人员的责任。

（八）实行内部控制制度，在不影响工作的前提下，经费项目的立项、实施（采购）、验收、付款等环节均实行分人负责、相互监督、前后控制。杜绝一人包办的现象发生。

六、附则

1、本管理办法自发文之日起执行，原《浙江工商大学招投标管理办法》（浙商大财〔2005〕79号）同时废止。

2、本管理办法由校财务处负责解释。

主题词：招投标  办法  修订  通知

浙江工商大学办公室             2007年6月27日印发